## 评标方法

1、评标方法：综合评分法

2、评标方法说明：

（1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。

(2)评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分.

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业须提供《中小企业声明函》。

（3）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应将其作为无效投标处理。

- 评标信息

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 40 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目总体概述及理解 | 7 | 专家打分 | 评分内容： 1、本项目改造范围和工程内容包括的理解和阐述； 2、本项目施工重难点分析和熟悉程度； 3、材料的需用、工艺的安排。 评分标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价，提供上述三项完整内容基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）项目总体概述全面； （2）项目总体概述具体； （3）项目总体理解深入，分项阐述准确； （4）项目总体的工期、质量和安全文明的目标合理。 满足以上四项要求评价为优得7分，满足以上三项要求评价为良得5分，满足以上两项要求评价为良得3分，其它情况不得分。 |
|  | 2 | 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 7 | 专家打分 | 评分内容： 1、进度计划；2、关键施工点； 3、控制措施；4、进度节点保证措施。 评分标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价， 提供上述四项完整内容基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）进度计划工期在要求的范围内； （2）关键施工点合理管控； （3）进度控制措施合理； （4）进度节点保证措施合理 满足以上四项要求评价为优得7分，满足以上三项要求评价为良得5分，满足以上两项要求评价为良得3分，其它情况不得分。 |
|  | 3 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 6 | 专家打分 | 评审内容： 1、关键施工技术的工艺； 2、项目实施重点分析和保证措施； 3、项目实施难点的分析和解决方案； 4、项目实施的优化方案。 评分标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价， 提供上述四项完整基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）关键施工技术的工艺要求具体； （2）项目施工重点分析和保证措施全面； （3）项目施工难点的分析和解决措施全面； （4）项目实施的优化方案针对性强 满足以上四项要求评价为优得6分，满足以上三项要求评价为良得4分，满足以上两项要求评价为良得2分，其它情况不得分。 |
|  | 4 | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 5 | 专家打分 | 评审内容： 1、拟采用机械设备； 2、材料质量等级； 3、投入的计划和保证措施。 评分标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价， 在满足以上三项要求的基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）拟投入的设备计划全面； （2）提供的材料质量保证全面； （3）设备和材料投入计划和保证措施全面 满足以上任意三项要求评价为优得5分，满足以上任意两项要求评价为良得3分，满足以上任意一项要求评价为良得1分，其它情况不得分。 |
|  | 5 | 施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺 | 5 | 专家 打分 | 评审内容： 1、质量承诺； 2、安全保证措施； 3、环保目标； 4、售后服务承诺； 5、工期优化等。 评分标准： 在满足以上五项要求的基础上，专家根据各投标人的具体响应内容进行综合评价： （1）质量承诺明确； （2）安全保证措施全面； （3）环保目标合理； （4）售后服务承诺全面； （5）工期优化针对性强 满足以下五项要求评价为优得5分，满足以上四项要求评价为良得3分，满足以上三项要求评价为良得1分，其它情况不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人通过相关认证情况 | 3 | 专家打分 | 评分内容： 具有有效期内的： 1.质量管理体系认证证书 2.环境管理体系认证证书 3.职业健康安全管理体系认证证书 认证范围须包含“建筑装修装饰工程施工”相关内容。 提供齐全得3分，每缺少一项扣1分。 评分依据： 提供有效的证书复印件，原件备查。同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）信息查询截图作为得分依据，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 6 | 专家评分 | 评分内容： 近三年（2021年6月1日至本项目投标截止时间前，具体以合同签订时间为准）承担的建筑施工改造或装饰修缮工程同类项目业绩，提供1个得1分，最高得6分。 评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息和项目履约评价证明文件作为得分依据。通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子）情况 | 10 | 专家打分 | 评分内容： 1.项目经理: ①具有有效的建筑工程专业一级建造师注册证书、安全生产考核合格B证得2分；具有有效的建筑工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格B证，得1分；不累加计分，按等级最高计。 ②具有高级职称得3分，中级职称得1分。 以上两项累计最高得5分 2.安全员要求：具备建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（安全员C证）得1分； 3.拟派本项目主要技术人员不少于3人，且均具有建筑工程相关专业中级或以上职称的，得4分。 评分依据： 1.提供投标人为人员缴交的近三个月（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）社保缴交证明材料（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。）复印件作为得分前提，否则此项不得分。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；或已退休返聘人员无社保的需提供聘用合同及退休证明。如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。 2.提供学历（非国内学历应当提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书）/资格证书作为得分依据，原件备查，未提供不得分； 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 5 | 投标人奖项（荣誉、表彰）情况 | 4 | 专家打分 | 评分内容： 1.投标人近三年（投标截止日期往前推3年，具体以颁发时间为准）获得装饰装修工程方面相关奖励（荣誉，表彰）情况： 每提供一个国家级得2分，提供一个省级（含副省级）得1分，提供一个市级得0.5分；最高得4分。 同一项目荣获多个奖项的，按分值最高的计算，不重复计分，同一级别奖项不重复计分。 评分依据： 1.提供有效的证书复印件，原件备查。提供评分中出现无证明资料或评标小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.国家级要求颁发单位为国务院（或其直接所属的行政机关）或全国性行业协会（学会）；省级要求颁发单位为省（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）；市级要求颁发单位为市（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）；注：颁发证书的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书的资质。《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》规定的“离岸社团”“山寨社团”，《取缔非法民间组织暂行办法》（民政部令第21号）规定的“非法社会组织”颁发的证书不得分。可通过全国社会组织信用信息公示平台（查询网址：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/illeagalorg）查询。 |
|  | 6 | 服务网点 | 2 | 专家打分 | 1.深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得满分；否则不得分。 2.外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得满分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。 |
|  | 7 | 诚信评价 | 5 | 专家打分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 投标人必须提供《诚信承诺函》（按投标文件格式要求填写），未按要求提供不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。 |